## Slide 1: การบริหารความเสี่ยง
โดย
ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร

## Slide 2: หลักและความจำเป็นในการบริหารความเสี่ยง
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.2542 ข้อ 7.5 กำหนดให้ใช้มาตรการเพื่อส่งเสริมและกำกับให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งกำหนดแผนการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในระบบราชการและรายงานผลการดำเนินการในรอบปีต่อคณะรัฐมนตรี
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2544 กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐ นำมาตรฐานการควบคุมภายในที่กำหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินไปใช้เป็นแนวทางจัดวางระบบการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิผล และประสิทธิภาพให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี และรายงานความคืบหน้าทุก 2 เดือนหลังจากนั้น ให้ส่งรายงานการควบคุมภายในให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้เกี่ยวข้องทุกปี

## Slide 3: หลักและความจำเป็นในการบริหารความเสี่ยง (ต่อ)
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 7.8 กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษา มีการนำระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา โดยกำหนดเป็นตัวบ่งชี้ที่ 7.8

## Slide 4: ความหมายและคำจำกัดความของการบริหารความเสี่ยง
“ความเสี่ยง” หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่ทำให้งานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด
หรือ
“ความเสี่ยง” คือ ความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้น และมีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ความเสี่ยงนี้จะถูกวัดด้วยผลกระทบที่ได้รับและความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในอนาคต และอาจส่งผลลบที่ไม่ต้องการได้

## Slide 5: ความหมายและคำจำกัดความของการบริหารความเสี่ยง (ต่อ)
“ความเสี่ยง” คือ สิ่งต่างๆ ที่ทำให้เราไม่บรรลุวัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์ต่างๆ ของหน่วยงาน
“ความไม่แน่นอน” หมายถึง ความเปลี่ยนแปลง ไม่คงที่หรือผลของเหตุการณ์และสิ่งต่างๆ ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ทั้งที่เป็นไปตามความคาดหมายหรือนอกเหนือความคาดหมาย
“ปัญหา” หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นและมักจะส่งผลในทางลบ เป็นอุปสรรคต่อเป้าหมาย การดำเนินงาน จำเป็นต้องมีการแก้ไข เพราะมิเช่นนั้นปัญหาดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสียหายตามมา ปัญหาอาจมิได้เกิดจากสาเหตุของความเสี่ยงเสมอไป

## Slide 6: แนวคิดในการจัดทำการบริหารความเสี่ยง
เป็นกระบวนการที่กำหนดขึ้นโดยคณะกรรมการ ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงาน
เพื่อใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ของทั้งหน่วยงาน
กระบวนการบริหารความเสี่ยงถูกออกแบบมาเพื่อใช้ระบุความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
ช่วยให้มีความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า หน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

## Slide 7: ทฤษฎี COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of The Tread way Commission)
ระบุความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์
ประเมินความเสี่ยงและกำหนดแนวทางการบริหารที่เหมาะสม
พิจารณาความเสี่ยงในการกำหนดกลยุทธ์ของหน่วยงาน
บริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรทุกๆ ความเสี่ยงแต่ละตัวที่มีความเชื่อมโยงกัน
บริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่หน่วยงานยอมรับ
มีการติดตามผลระบบบริหารความเสี่ยง

## Slide 8: ข้อจำกัดของการบริหารความเสี่ยง
ข้อจำกัดคือ ความเสี่ยงเป็นเหตุการณ์ในอนาคต อาจจะเกิดหรือไม่ก็ได้ ไม่มีใครทำนายอนาคตได้ถูกต้องแน่นอน
การบริหารความเสี่ยง ไม่สามารถรองรับเหตุการณ์หรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
มีปัจจัยอื่นๆ ที่หน่วยงานไม่สามารถควบคุมได้
ปัจจัยเรื่องคนมีผลต่อการบริหารความเสี่ยง

## Slide 9: การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management : ERM)
หมายถึง การบริหารปัจจัย และการควบคุมกิจกรรม รวมทั้ง กระบวนการดำเนินงานต่างๆ
เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่หน่วยงานจะเกิดความเสียหาย
ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่หน่วยงานยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ
โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเงิน และชื่อเสียงของหน่วยงานเป็นสำคัญ
โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งหน่วยงาน

## Slide 10: ลักษณะของความเสี่ยง
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Risk)
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในระดับปฏิบัติการ (Operation Risk)
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในการด้านการเงิน (Financial Risk)
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในด้านความปลอดภัย (Hazard Risk)

## Slide 11: ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)
หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นได้อย่างไร ที่ใด เมื่อใด ตลอดจนใครเป็นผู้รับผิดชอบ
สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง
เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง

## Slide 12: การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยการประเมินจาก
ด้านโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของสถานการณ์ต่างๆ
ด้านผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับหากเกิดเหตุการณ์นั้นๆ (Impact)

## Slide 13: การควบคุมความเสี่ยง (Risk Control)
หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือขั้นตอนปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงและทำให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ
การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control)
การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control)
การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control)
การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control)

## Slide 14: แนวปฏิบัติที่ดีในการนำระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
การระบุความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง
  ความเสี่ยงด้านการเงินและงบประมาณ
  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
  ความเสี่ยงด้านนโยบาย
  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
  ความเสี่ยงด้านเหตุการณ์/ปัจจัยภายนอก
การจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง สามารถพิจารณาจากมิติของโอกาส และผลกระทบจากสูงมายังต่ำ

## Slide 15: แนวปฏิบัติที่ดีในการนำระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา(ต่อ)
มาตรการหรือแผนการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม สามารถใช้แนวคิดของ 4T มาใช้ประกอบการ
  Take = ยอมรับ
  Treat = ลดหรือควบคุม
  Transfer = โอนหรือกระจาย
  Terminate = หยุดหรือหลีกเลี่ยง
สามารถบูรณาการความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน เพื่อใช้ประโยชน์ในการควบคุม หรือลดโอกาสของความสูญเสียทั้งในแง่โอกาสและผลกระทบ

## Slide 16: ความสัมพันธ์ของการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน
การควบคุมภายใน คือ กระบวนการปฏิบัติงานที่ฝ่ายบริหารและบุคลากรของหน่วยงานจัดให้มีขึ้น เพื่อให้สามารถมั่นใจได้อย่างสมเหตุสมผลว่า หากได้มีการปฏิบัติตามกระบนการเหล่านี้แล้ว หน่วยงานจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้
การบริหารความเสี่ยง คือ กระบวนการที่ปฏิบัติโดยคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหาร และบุคลากรทุกคนในหน่วยงาน เพื่อช่วยในการกำหนดกลยุทธ์และดำเนินงาน โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยง ได้รับการออกแบบเพื่อให้สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และมีผลกระทบต่อหน่วยงาน และสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่หน่วยงานยอมรับได้ เพื่อได้รับความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่หน่วยงานกำหนดไว้

## Slide 17: ความสัมพันธ์ของการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน (ต่อ)
การตรวจสอบภายใน คือ กระบวนการตรวจสอบที่ทำให้มั่นใจว่า หน่วยงานมีการควบคุมภายในที่เหมาะสม และการควบคุมที่ได้กำหนดไว้ได้นำไปปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนมีการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสม ตลอดจนช่วยถ่วงดุลอำนาจไม่ให้มีการใช้อำนาจไปในทางที่ผิด

## Slide 18: ประโยชน์จากการบริหารความเสี่ยง
เป็นการสร้างฐานข้อมูลความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมด
เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงาน
ช่วยให้การพัฒนาหน่วยงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

## Slide 19: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงไว้ ดังนี้
โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง
นโยบาย วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง
กระบวนการบริหารความเสี่ยงและการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

## Slide 20: โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัย กำหนดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงเป็น 2 ระดับ ดังนี้
ระดับมหาวิทยาลัย รับผิดชอบโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย รองอธิการบดี ที่ได้รับมอบหมาย เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสที่ได้รับมอบหมาย
ระดับคณะ/วิทยาลัย/สำนัก/สถาบัน/กอง รับผิดชอบโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะ/วิทยาลัย/สำนัก/สถาบัน/กอง ประกอบด้วย คณบดีหรือผู้อำนวยการ ผู้แทนสาขาวิชาหรือผู้แทนของฝ่ายต่างๆ

## Slide 21: หน้าที่และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
จัดนโยบายการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยฯ
กำหนดแนวทางการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง
รวบรวม/ระบุ/วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
เสนอมาตรการจัดการความเสี่ยง
รายงานผลการบริหารความเสี่ยงเสนอต่ออธิการบดี

## Slide 22: หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับคณะ/วิทยาลัย/สำนัก/สถาบัน/กอง
นำนโยบายการบริหารความเสี่ยงสู่การปฏิบัติ
รวบรวม/ระบุ/วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
เสนอมาตรการจัดการความเสี่ยง
รายงานผลการบริหารความเสี่ยงเสนอต่ออธิการบดี

## Slide 23: นโยบายการบริหารความเสี่ยง
ให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์การแบบบูรณาการ โดยมีการจัดการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
ให้มีการกำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์การ
ให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงที่มีการทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ
ให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการจัดการที่ดี
ให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติ

## Slide 24: วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง
เพื่อให้มหาวิทยาลัยฯ คณะ/วิทยาลัย/สำนัก/สถาบัน/กองสามารถลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย และลดขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้
เพื่อให้มหาวิทยาลัยฯ คณะ/วิทยาลัย/สำนัก/สถาบัน/กอง มีผลดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์

## Slide 25: กระบวนการบริหารความเสี่ยง
เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมินและจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน
รวมทั้งการบริหารและจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
กระบวนการนี้จะสำเร็จได้ต้องมีการสื่อสารให้บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ ความใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงในทิศทางเดียวกัน
ควรมีการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง

## Slide 26: กระบวนการประเมินความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
การกำหนดวัตถุประสงค์
การระบุความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง
การประเมินมาตรการควบคุม
การบริหารและการจัดการความเสี่ยง
การติดตามผลและทบทวน
การรายงาน

## Slide 27: การกำหนดวัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ หมายถึง สิ่งที่องค์การต้องการทำให้เสร็จหรือผลลัพธ์ของการดำเนินการ
เพื่อให้ทราบขอบเขตการดำเนินงานในแต่ละระดับ และสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ครบถ้วน การกำหนดวัตถุประสงค์จะต้องมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
วัตถุประสงค์ที่กำหนดต้องชัดเจน วัดได้ ปฏิบัติได้ และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ ในคู่มือการบริหารความเสี่ยงได้กำหนดวัตถุประสงค์เป็น 4 ระดับคือ วัตถุประสงค์ระดับกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ในการรายงาน และวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

## Slide 28: การกำหนดวัตถุประสงค์ (ต่อ)
วัตถุประสงค์เป็นเงื่อนไขเบื้องต้นที่ทำให้สามรถระบุเหตุการณ์ โดยทุกเหตุการณ์ที่เป็นไปได้และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ถือเป็นความเสี่ยงทั้งหมด
วัตถุประสงค์ต้องสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กร (Risk Appetite) เพื่อสร้าง value ให้กับองค์กร โดยวัดระดับเป็นสูงมาก สูง ปานกลาง น้อย

## Slide 29: เทคนิคการกำหนดวัตถุประสงค์ SMART
S – Specific วัตถุประสงค์ที่ดีต้องมีความเป็นไปได้และชัดเจน
M – Measurable วัตถุประสงค์ต้องสามารถวัดผลได้
A – Attainable วัตถุประสงค์ต้องสามารถบรรลุผลและมอบหมายได้
R – Reasonable วัตถุประสงค์ต้องสามารถอธิบายได้ มีความสมเหตุสมผล และมีความเป็นจริง ปฏิบัติจริงได้
T – Time Constrained วัตถุประสงค์ต้องเหมาะสมกับช่วงเวลานั้น

## Slide 30: การระบุความเสี่ยง (Identify Risks)
หน่วยงานต้องมีความเข้าใจกับความหมายของความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงให้ชัดเจน
เพื่อทำให้การระบุความเสี่ยงของหน่วยงานนั้นมีความครบถ้วน ถูกต้องและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติของแต่ละหน่วยงาน
โดยที่ผลลัพธ์ที่ต้องการจากกระบวนการนี้คือ เพื่อให้ทราบถึงเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

## Slide 31: การระบุความเสี่ยงหน่วยงานจะต้องคำนึงถึง
ปัจจัยภายในหน่วยงาน คือ เหตุการณ์ความไม่แน่นอนที่มีผลต่อการประเมินและการดำเนินการในการกำหนดกลยุทธ์ และวัตถุประสงค์ขององค์กร กำหนดกิจกรรม และการระบุความเสี่ยงที่มีอิทธิพลต่อการออกแบบและการกำหนดหน้าที่ของกิจกรรม ในการควบคุมระบบข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร และกิจกรรมการติดตามดูแล
ปัจจัยภายนอกหน่วยงาน เช่น สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ การเมือง สังคม สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ฯลฯ
ทั้งนี้หน่วยงานจะต้องมีการบันทึกความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงในแบบประเมินความเสี่ยง …-ERM1

## Slide 32: การประเมินความเสี่ยง (Risk Evaluation)
เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ
ประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง
เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม
ช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด

## Slide 33: การประเมินความเสี่ยงประกอบด้วย 4 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 กำหนดเกณฑ์การประเมินโอกาส
เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงหรือมูลค่าของผลกระทบ และระดับความเสี่ยง
เกณฑ์การประเมินสามารถเป็นทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพโดยขึ้นกับข้อมูล สภาพแวดล้อมของหน่วยงาน และดุลยพินิจของหน่วยงาน
เกณฑ์การประเมินมาตรฐานมหาวิทยาลัยฯ กำหนดให้ทุกหน่วยงานกำหนดเกณฑ์มาตรฐานเป็น 5 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยมาก

## Slide 34: ตัวอย่างการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)
ความเสี่ยงเรื่อง การที่นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกในระบบโควตาสละสิทธิ์
เชิงปริมาณ
ระดับ | โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง | เกณฑ์มาตรฐาน
1 | น้อยมาก | น้อยกว่าร้อยละ 1 ของนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก
2 | น้อย | มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 2 ของนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก
3 | ปานกลาง | มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 3 ของนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก
4 | สูง | มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 4 ของนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก
5 | สูงมาก | มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 5 ของนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก

## Slide 35: ตัวอย่างการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)
ความเสี่ยงเรื่อง ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับราชการ
เชิงคุณภาพ
ระดับ | โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง | เกณฑ์มาตรฐาน
1 | น้อยมาก | มีโอกาสเกิดบ้างในบางกรณี
2 | น้อย | มีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง
3 | ปานกลาง | มีโอกาสเกิดบางครั้ง
4 | สูง | มีโอกาสเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
5 | สูงมาก | มีโอกาสเกิดเกือบทุกครั้ง

## Slide 36: ขั้นตอนที่ 2 การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง
เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ
ประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยงเพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน
ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม
ช่วยให้หน่วยงานสามารรถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด

## Slide 37: ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์ความเสี่ยง
ให้หน่วยงานนำระดับของโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้ในแบบประเมินความเสี่ยง …-ERM1 มาใส่ในตารางจัดระดับความเสี่ยง โดยพิจารณาทีละความเสี่ยง นำผลที่ได้ไปใส่ในแบบฟอร์ม
…-ERM1 ในช่องระดับความเสี่ยงว่าอยู่ในระดับใดใน 5 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยมาก

## Slide 38: ขั้นตอนที่ 4 การจัดลำดับความเสี่ยง
เป็นการนำความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง (ขั้นตอนที่ 3) มาจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก และ/หรือ สูง โดยพิจารณาจัดลำดับความเสี่ยงเรียงตามลำดับ

## Slide 39: การประเมินมาตรการควบคุม
เป็นการประเมินกิจกรรม/การดำเนินงานของหน่วยงานที่เป็นเครื่องมือหรือกระบวนการควบคุมความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
หมายถึง กระบวนการ วิธีการปฏิบัติงานต่างๆ ที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมได้ดำเนินการสอดคล้องกับทิศทางที่ต้องการ
สามารถช่วยป้องกันและชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ได้

## Slide 40: มหาวิทยาลัยฯ ได้กำหนดประเภทของมาตรการควบคุมเป็น 4 ประเภท
การควบคุมเพื่อการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง การควบคุมที่มุ่งแก้ไขผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ หรือบรรเทาผลกระทบให้ทุเลาลง หรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต
การควบคุมเพื่อให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว

## Slide 41: มหาวิทยาลัยฯ ได้กำหนดประเภทของมาตรการควบคุมเป็น 4 ประเภท (ต่อ)
3. การควบคุมเพื่อการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก
4. การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

## Slide 42: การประเมินมาตรการควบคุมหน่วยงานต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. พิจารณาวิธีการควบคุมที่ควรจะมีตามวิธีการควบคุมดังกล่าวข้างต้น ในแต่ละปัจจัยเสี่ยง
2. พิจารณาวิธีการควบคุมที่ควรจะมีตามข้อ 1 ว่าในปัจจุบันมีแล้วหรือไม่
3. พิจารณาผลจากขั้นตอนที่ 2 หากพบว่า ปัจจุบันมีการควบคุมอยู่แล้วให้ประเมินว่า การควบคุมนั้นได้ผลตามความต้องการอยู่หรือไม่

## Slide 43: การบริหารและจัดการความเสี่ยง
เป็นการนำผลการประเมินมาตรการควบคุมในแต่ละปัจจัยเสี่ยงที่ยังไม่มีมาตรการควบคุมหรือที่มีอยู่แล้วแต่ยังไม่เพียงพอ มาวางแผนจัดการความเสี่ยง
โดยพิจารณาทางเลือกในการจัดการความเสี่ยง ซึ่งทางเลือกในการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี
สามารถปรับเปลี่ยนหรือนำมาผสมผสานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้
วิธีการจัดการกับความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานอาจมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของหน่วยงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ

## Slide 44: ทางเลือกในการจัดการความเสี่ยง
การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เป็นการตกลงที่จะยอมับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการหรือป้องกันความเสี่ยง ซึ่งหากเลือกใช้วิธีนี้หน่วยงานควรจะต้องมีการติดตามเฝ้าระวังความเสี่ยงในเรื่องนั้นๆ อย่างสม่ำเสมอ
การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) เป็นการปรับปรุงระบบการทำงานหรือการออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะความเสียหายหรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่หน่วยงานยอมรับได้

## Slide 45: ทางเลือกในการจัดการความเสี่ยง (ต่อ)
การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) เป็นการกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้หน่วยงานอื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป
การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นการจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่สูงมาก และหน่วยงานไม่อาจยอมรับความเสี่ยงได้ จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น

## Slide 46: ทางเลือกเพื่อจัดการกับความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ
พิจารณาว่าจะยอมรับความเสี่ยงหรือจะกำหนดกิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับยอมรับได้
พิจารณาเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายหรือต้นทุน (Cost) ในการจัดกิจกรรมควบคุมและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกิจกรรมควบคุม (Benefit) ว่ามีความคุ้มค่าหรือไม่
นำกิจกรรมควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงมากมากำหนดวิธีการควบคุมในแผนบริหารความเสี่ยง …-ERM2

## Slide 47: การติดตามผลและทบทวน
เป็นการติดตามผลการดำเนินงานหลักจากที่ได้นำแผนบริหารความเสี่ยง …-ERM2 สู่การปฏิบัติแล้ว
เพื่อให้มั่นใจว่า แผนการบริหารความเสี่ยงนั้นมีประสิทธิภาพ
ทั้งสาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลต่อความสำเร็จ ความรุนแรงของผลกระทบ วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการควบคุมและความเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป

## Slide 48: วัตถุประสงค์ของการติดตามผล
ประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้ว ว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่
ตรวจสอบความคืบหน้าของมาตรการควบคุมที่มีการทำเพิ่มเติมว่าแล้วเสร็จตามกำหนดหรือไม่ สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่

## Slide 49: การติดตามผลและทบทวน
หน่วยงานต้องมีการกำหนดความถี่ในการติดตามผล ซึ่งอาจจะเป็นทุก 3 เดือน หรือ 6 เดือน หรือ 9 เดือน
หลังจากมีการติดตามผลแล้ว ควรมีการนำผลการติดตามรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบตามแบบรายงานผลการติดตามการบริหารความเสี่ยง
…-ERM3 และ 4
พร้อมทั้งสรุปวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงว่า วิธีการใดควรมีการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการความเสี่ยงอย่างไร
การทบทวนคือ การทบทวนประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงๆ ซึ่งการทบทวนการบริหารความเสี่ยงนั้น หน่วยงานควรมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี

## Slide 50: การรายงาน
เป็นกระบวนการที่หน่วยงานจะต้องรายงานผลการวิเคราะห์ ประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยง
มหาวิทยาลัย กำหนดให้มีการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน แบ่งเป็น 2 ระดับคือ
  การรายงานผลโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
  การรายงานผลการบริหารความเสี่ยงภาพรวมของหน่วยงาน

## Slide 51: กำหนดการรายงานที่ต้องนำเสนอต่อผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ
ชื่อรายงาน | รหัสรายงาน | กำหนดการรายงาน
แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยยงของหน่วยงาน | …-ERM3 | รอบที่1 วันที่ 10 มีนาคม ของทุกปี รอบที่2 วันที่ 10 มิถุนายน ของทุกปี
แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน | …-ERM4 | รอบที่1 วันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี รอบที่2 วันที่ 30 มิถุนายน ของทุกปี
แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยงโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน | …-ERM5 | วันที่ 30 กันยายน ของทุกปี
แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน | …-ERM6 | วันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี

## Slide 52: เอกสารในการบริหารความเสี่ยง
ชื่อเอกสาร | รหัสเอกสาร
แบบประเมินความเสี่ยง | …-ERM1
แผนบริหารความเสี่ยง | …-ERM2
แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโดย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน | …-ERM3
แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน | …-ERM4
แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยงโดย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน | …-ERM5
แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน | …-ERM6

## Slide 53: เอกสารที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการจัดทำ
ส่งผ่านมายังสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อรวบรวมและสรุปผลภายในวันที่ 31 ตุลาคมของทุกปี ประกอบด้วย
  สำเนาแบบประเมินความเสี่ยง (…-ERM1) ของปีปัจจุบันและของปีถัดไป
  สำเนาแผนบริหารความเสี่ยง (…-ERM2) ของปีปัจจุบันและของปีถัดไป
  ต้นฉบับแบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน (…-ERM4) ของปีปัจจุบัน
  ต้นฉบับแบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน(…-ERM6) ของปีปัจจุบัน

## Slide 54: เอกสารที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการจัดทำ ประกอบด้วย
ต้นฉบับแบบประเมินความเสี่ยง (…-ERM1)
ต้นฉบับแผนบริหารความเสี่ยง (…-ERM2)
ต้นฉบับแบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน (…-ERM3)
สำเนาแบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน(…-ERM4)
ต้นฉบับแบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยงโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน (…-ERM5)
สำเนาแบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน(…-ERM6)

## Slide 55
ขอบคุณ